AI SCOUT

Vývojový plán

Companion k Product Spec v0.13  |  Červenec 2026  |  aktuální stav: v0.7.0

# 1. Kde jsme a jak pracujeme

Stav: v0.7.0, 5 sprintů, 116 testů, funkční end-to-end jádro (Git Scanner → Code Context → Data Flow Mapper → LLM Engine → Enrichment → Report). Tento plán rozvádí sprintovou roadmapu z Product Spec v0.13 (§15) do operativní podoby: co přesně dělat, v jakém pořadí, kdy je sprint hotový a o které specifikační dokumenty se opřít.

Pracovní režim: solo + AI-akcelerovaný vývoj, jednotky hodin týdně. Sprinty jsou proto definované výstupem, ne časem — každý je samostatně shippable a dá se přerušit mezi sprinty, ne uvnitř nich. Každý sprint končí golden-file snapshotem (regresní ochrana + dokumentace vývoje výstupů).

Vodící test každého rozhodnutí: „Posouvá to Scout od auditu k monitoringu (lidí, provozu, dat), nebo od evidence k verdiktu?“ Pokud ano — nedělat, nebo izolovat jako opt-in a zdůvodnit. Descopy viz Product Spec Appendix A; nejsou k znovuotevření bez signálu z pilotů.

# 2. Sprinty

## Sprint 0 — Základ kvality a stability

Cíl: Report, který nikdy neukáže rozbitou větu, a datový tvar, který přežije org-scale. Vstupenka k pilotu.

Rozsah:

- QA vrstva reportu: typované insighty (I-01 až I-10) + ICU šablony + edge-case testy (povinně pct=100, plurály, prázdné seznamy).

- Report linter L-01–L-10 s degradací na fact strip; QA appendix v reportu; --strict režim pro CI.

- Fact strip v no-LLM detailu řešení (Sources/Sinks/Pattern/Tech z kontrolovaného slovníku) místo pseudo-shrnutí; surové řetězce z repa pouze v evidence polích.

- Agregační hranice: řešení = aplikace/služba nad directory groupingem; detektor charakteru repa (production │ tutorial/example │ experiment).

- Risk status model: severity × confidence + kategorický risk_status; odstranit vážené skóre z výstupů.

- Kosmetika: „No findings“ místo „OK“; verze Scout + KB v hlavičce reportu; sekce Scope & Limitations; stabilní ID nálezů (hash repo+pravidlo+lokace).

- Pročištěný install („download → 10 min → výsledek“).

Hotovo, když: Fixture „1 přispěvatel“ a „tutorial repo“ projdou akceptačními kritérii QA spec; dvojí běh = bitově shodný výstup; žádné surové řetězce v próze (L-07 čistý).

Podklady: AI_Scout_QA_spec.md (kompletní zadání) · ai_scout_report_design.html (cílová podoba)

## Sprint 1 — SARIF export

Cíl: Distribuce zadarmo: nálezy tam, kde žijí vývojáři.

Rozsah:

- Findings → SARIF 2.1.0 (mapování rule id + verze, lokace, severity, fingerprint ze stabilního ID).

- Ověření zobrazení v GitHub code scanning a GitLab security tabu; ukázkový CI workflow do dokumentace.

Hotovo, když: SARIF z reálného scanu se zobrazuje v GitHub/GitLab security tabu bez warningů.

## Sprint 2 — Diff / trend režim

Cíl: Z one-shot nástroje opakovaně používaný; artefakt do change managementu.

Rozsah:

- scout diff <old.json> <new.json>: nová/odebraná/změněná řešení, provideři, klíče, datové toky (stojí na stabilních ID ze Sprintu 0).

- Insight I-09 (SCAN_DELTA) do exec summary; delta box do reportu.

- Finding workflow stavy: open │ accepted_risk │ resolved (persistence mezi scany).

Hotovo, když: Dva scany téže org produkují korektní delta report; accepted_risk přežívá mezi scany.

Podklady: AI_Scout_datamodel_org_cost.md (stabilní ID, finding stavy)

## Sprint 3 — MCP & Agent scanner (launch feature)

Cíl: První nástroj na trhu mapující MCP/agent landscape.

Rozsah:

- Detekce: MCP server konfigurace (claude_desktop_config.json a ekvivalenty), .claude/.cursor/.aider adresáře, tool definitions, agent frameworky (CrewAI, AutoGen, LangGraph setupy).

- Klasifikace autonomie: tool-calling │ řízený agent │ autonomní smyčka (atribut inventury; kandidát příští revize G7 guidance).

- Integrace do celé pipeline: report (kategorie + exit points), datový model, budoucí AIBOM (SLP cluster — „multi-agent communication protocols“ je explicitní G7 element).

Hotovo, když: MCP nálezy procházejí scan → report → JSON s evidencí file:line; validace na živém MCP prostředí (vlastní setup + aspoň jeden cizí).

## Sprint 4 — SCM abstrakce + GitLab

Cíl: Scout tam, kde žije enterprise kód. První placený scanner.

Rozsah:

- SCM abstrakce: platform-agnostický scan obsahu vs. platform-specifická discovery/auth vrstva (projekty, group hierarchie, read-only PAT/OAuth, self-managed URL + certifikáty).

- GitLab scanner vč. .gitlab-ci.yml parsingu (AI volání a klíče v CI pipelines — místo, kam se discovery nástroje nedívají).

- Zahájit ukládání org + cost observables: team dimenze (CODEOWNERS → manual YAML → topic), model_refs (tier/lifecycle z KB), call_sites (invocation pattern, context profile, retry) — sbírat teď, zobrazit později; zpětné dosbírání = přescanovat všechno.

- schema_version + enumy s unknown + provenance/confidence disciplína dle datamodel spec §1.

Hotovo, když: End-to-end scan self-managed GitLab organizace; datový výstup validuje proti rozšířenému schématu vč. null týmů.

Podklady: AI_Scout_datamodel_org_cost.md (kompletní zadání §2–§3)

## Sprint 5 — Provider KB Premium Feed

Cíl: Opakovaná monetizace; KB jako nejhůř replikovatelná část produktu.

Rozsah:

- Rozšíření KB per model: lifecycle/EOL, price_tier, licence, architektura, context length, model card URL, lineage — jedna datová sada pro typologii, EOL tracking, cost tiery i AIBOM Models cluster.

- Pole origin v každém záznamu (bundled │ premium_feed │ local_llm │ upstream).

- Signed bundle update mechanismus (offline princip zachován); napojení lokálního LLM obohacení (spec §5.7) jako vstupní pipeline.

Hotovo, když: KB update proběhne offline z podepsaného bundle; deprecated model vygeneruje nález v reportu.

## Sprint 5b — AIBOM export

Cíl: Standard-setting: první evidence-based AIBOM generátor podle G7 guidance. Marketing moment.

Rozsah:

- scout export --format cyclonedx-aibom: per solution + agregát per repo/org (dependency graf skládá hierarchii).

- Serializace AUTO polí + existujících KB polí; aibom.yaml config (org identita, security.txt, HBOM link); explicitní unknown všude jinde — validní dle G7.

- scout:provenance/confidence properties na odvozených polích; deterministický výstup; žádná adequacy pole; jen detekované security controls, nikdy absence.

- Fáze 2 položky (podpis exportu, PURL builder, pinned/nepinned detekce) až podle pilota — do backlogu, ne do MVP.

Hotovo, když: Výstup validuje proti CycloneDX ML-BOM schématu; projde akceptačními kritérii mapping spec §8; každý G7 element přítomen hodnotou, KB referencí, configem, nebo explicitním unknown.

Podklady: AI_Scout_AIBOM_mapping.md (kompletní mapování 50 elementů)

## Sprint 6 — Compliance reporting (statická vrstva)

Cíl: Enterprise diferenciátor: podklad pro DPO/governance, nikdy verdikt.

Rozsah:

- Schema-level mapování data egress (kategorie dat × provider × jurisdikce × KB podmínky); vrstva 1 + 3 z spec §5.6, žádná row-level extrakce.

- Executive PDF (print vrstva reportu — L0 briefing z konceptu Sestup je připravená podoba).

- Formulace všude „podklad pro posouzení“, nikdy „compliant ✓“ — staví na AIBOM datech ze Sprintu 5b.

Hotovo, když: Exec PDF + egress mapa vygenerované z reálného scanu; language review proti zakázanému slovníku (verdikt/adequacy).

Podklady: ai_scout_descent_concept.html (L0 vrstva)

# 3. Paralelní track (mimo kódovací sprinty)

- Threat model dokument — publikovat před prvním pilotem; v prodejním rozhovoru udělá víc než tři featury.

- Veřejné repo + README + landing — po Sprintu 0 (až je kvalita reportu obhajitelná).

- Pilot outreach — 1 firma ze sítě RBCZ/V1 po Sprintu 0–1; ne prodej, ale „vyzkoušej a řekni, za co by sis zaplatil“.

- Vlastní SBOM/AIBOM Scouta + podepsané buildy — nejpozději se Sprintem 5b („nástroj, který AIBOMy generuje, svůj vlastní samozřejmě má“).

- Web: mode-comparison stránka — po Sprintu s LLM výstupy naplnit skutečnými, neupravenými příklady (ai_scout_mode_comparison.html).

# 4. Validační milníky

- Po Sprintu 0: scan reálné Git organizace (100+ řešení) — jediný způsob, jak ověřit agregační hranici a skutečný tvar org dat před další investicí.

- Po Sprintu 3: MCP scan živého prostředí — landscape se mění rychle, scanner kalibrovat na reálných konfiguracích.

- Po Sprintu 5b: AIBOM před skutečného security/governance čtenáře (interní security tým, ideálně pilot) — odpovídá export tomu, co auditor/procurement chce vidět?

- Průběžně: každý sprint uzavřít golden-file snapshotem; každý pilot feedback zapsat do spec před další prací.

# 5. Nejbližší tři kroky (začít tady)

- Implementovat insight katalog I-01–I-10 + šablonové testy (QA spec §1) — nejmenší ucelený kus Sprintu 0 s okamžitě viditelným efektem na report.

- Report linter (QA spec §2) + zapojení do render pipeline s degradací na fact strip.

- Agregační vrstva + repo.character detektor; poté validační scan reálné org a revize plánu podle skutečného tvaru dat.

Reference: Product Spec v0.13 (strategie, scope, pricing, Appendix A) · AI_Scout_QA_spec.md · AI_Scout_datamodel_org_cost.md · AI_Scout_AIBOM_mapping.md · HTML prototypy (report design, mode comparison, Sestup). Při změně strategie aktualizovat nejprve Product Spec, poté tento plán.